Приложение №1

Утверждено

постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

№ 84 от 31.03.2023

# ПЛАН

## мероприятий по проведению месячника по благоустройству

## на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»

с 10.04.2023г. по 06.05.2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п. п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | | Ответственный за исполнение |
| 1. | **Администрация поселения** | | | | | |
| 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6.  1.7.  1.8.  1.9.  1.10.  1.11  1.12.  1.13.  1.14. | Приобретение необходимого инвентаря, краски, мела.  Обеспечение перчатками и мусорными пакетами учащихся школы, для проведения субботника  Подготовка обращения к гражданам о принятии участия по благоустройству населенных пунктов в период месячника (общественные места: клубы, магазины, почта, остановка и т.д.)  Вручение предписаний жителям собственникам земельных участков по уборке территории собственных и прилегающих территорий.  Вручение предписаний предприятиям и организациям, расположенным на территории поселения по уборке прилегающих территорий.  Заключение договоров на вывозку несанкционированных свалок на территории поселения.  Приведение в порядок братских захоронений, направление писем предприятиям и организациям, закрепленным за братскими захоронениями по проведению необходимых мероприятий (согласно плану).  Произвести закупку материалов на выполнение работ по благоустройству братских захоронений (согласно сметы)  Заключение договоров  на ремонт братских захоронений  Подготовка обращений на ДРСУ по уборке остановок, вырубке ивняка вдоль региональной дороги от п.Кингисеппский до Таллинского шоссе с последующим вывозом.  Уборка территории вокруг здания администрации (выход на субботник)      Посадка цветов на клумбах и в вазоны.    Благоустройство воинских захоронений согласно плану мероприятий. | | | до 10.04.2023  до 14.04.2023  до 10.04.2023  до 17.04.2023  до 17.04.2023  до17.04.2023  до 06.05.2023  до 15.04.2023  до 07.04.2023  до 10.04.2023  28.04.2023  до 16.06.2023  до 06.05.2023 | Рядова Т.Ю.  Рядова Т.Ю.  Рядова Т.Ю.  Матренина Д.А.  старосты  Матренина Д.А.  старосты  Рядова Т.Ю.  Матренина Д.А.  Рядова Т.Ю.  Рядова Т.Ю.  Рядова Т.Ю.  Сотрудники администрации  Рядова Т.Ю.  Рядова Т.Ю. |
| 2. | **Ремонт мемориальных сооружений и благоустройство территорий на братских захоронениях**  **(согласно плану мероприятий по благоустройству братских захоронений)** | | | | | |
| 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.5.1.  2.6.  2.7.  2.8.  2.9.  2.10 | Александровская Горка  Падога  Большой Луцк  Куровицы  Кошкино  ДОТ (д.Кошкино)  Захонье – 1  Карлово  Комаровка  Новопятницкое  Крикково, Крикково-2 | до 06.05.2023г. | | | ЦСДКСиМ п.Кингисеппский, администрация  Александро-Горкская школа, ЦСДКСиМ п.Кингисеппский  Администрация, староста, жители  Администрация, староста, жители  Клуб д.Кошкино, староста, население  ООО «Коммун Энерго»  Администрация  Администрация, заведующая клуба д.Захонье-2.  Администрация  Администрация, староста, члены общественного совета.  Администрация |
| 3. | **Уборка и благоустройство территорий поселка Кингисеппский**  **ООО** «**УК «Коммунальные сети»** | | | | | |
| 3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  3.7  3.8  3.9  3.10 | Уборка придомовых территорий между жилыми домами  Уборка территорий у мест складирования ТБО  Вывозка крупногабаритного мусора с контейнерных площадок у дома №11 и напротив бани, а так же уборка прилегающих к ним территорий  Ремонт и покраска скамеек, малых архитектурных форм на детских игровых площадках и возле подъездов многоквартирных жилых домов.  Уборка территории детских площадок, прилегающих плинтовок (в том числе от камней), стоянок а/транспорта.  Уборка береговой территории, прилегающей к контейнерной площадке у дома №11, за МКД № 11 под козырьком и плинтовка, вдоль и в торцах домов №11, дома №7, №8 до территории детского сада.  Уборка плинтовки за домами № 6,9 (до дороги).  Обрезка кустарника и деревьев на придомовых территориях МКД п.Кингисеппский (особое внимание поросль кустарников напротив всех домов и в торце МКД № 5 и № 1 – удаление кустарника полностью), д.Кошкино. Побелка деревьев.  Уборка территории за домом №12 от угла дома №12 до дороги, до бани.  Очистка поребриков от песка, проездов вдоль домов, в т.ч. за МКД № 11, № 3, с торца МКД № 7 и № 8 и покраска поребриков в белый цвет. Очитка от песка и листвы решеток и водоотводных лотков перед входами в подъезды в МКД | с 10.04.2023 г.  по  15.05.2023 г. | | | Михайловский И.В.  Моржухина С.В. |
| 4. | **Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" п.Кингисеппский** | | | | | |
| 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6.  4.8. | Уборка территории от сухих листьев и мусора.  Покраска малых архитектурных форм.  Перекопка огорода и цветников.    Посадка цветов.    Уборка прилегающей территории по периметру детского сада на расстоянии 10 метров от ограждения.  Уборка дренажной канавы за детским садиком от мусора  Уборка территории между детским садом и домом интернатом. | до 15.05.2023 г. | | | Овсянникова Е.А.  Персонал детского сада, родители. |
| 5. | **Благоустройство территории МБОУ Александро-Горкская основная общеобразовательная школа** | | | | | |
| 5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6.  5.7.  5.8. | Обрезка деревьев и кустарника.    Уборка территории от сухих листьев, веток и мусора.    Побелка деревьев.    Разбивка клумб, посадка цветов.    Уборка прилегающей территории по периметру школы на расстоянии 10 метров от ограждения.  (вырубка кустарника, сжигание веток), уборка мусора  Уборка плинтовок от остановки напротив д. №6 и д.№9 в пос. Кингисеппский и до школы.    Уборка территории у подстанций, расположенных за забором в торце школы.  Уборка автостоянки перед школой | до 15.05.2023 г. | | | Овчинникова В.П.,  коллектив сотрудников школы |
| 6. | **Благоустройство территории вокруг амбулатории** | | | | | |
| 6.1  6.2.  6.3. | Уборка прилегающей территории от сухих листьев и мусора от дороги до мелиоративной канавы за зданием амбулатории.    Уборка территории от амбулатории до гаражей, от канавы до здания амбулатории, до дороги перед зданием и до дороги справа от здания.  Уборка мусора из колодцев находящихся на территории, прилегающей к амбулатории. | до 15.05.2023г. | | | Трефилова Е.Е.  Персонал амбулатории |
| 7. | **Благоустройство территории ЦСДК пос. Кингисеппский** | | | | | |
| 7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  7.7. | Обрезка деревьев и кустарников.  Уборка территории от мусора и прилегающих к территории дорог.    Побелка деревьев напротив ЦСДК.    Очистка поребриков и парапета от травы, побелка поребриков.    Покраска основания парапета вокруг здания ЦСДК в черный цвет  Уборка территории плинтовки в торце здания ЦСДК и склон к реке Луга.  Уборка дороги, перехода к двору торгового центра. | до 04.05.2023г. | | | Веричева А.Б.,  руководители кружков и работники библиотеки, работники ЦСДК |
| 8. | **Благоустройство территории у**  **сельского клуба и библиотеки дер. Кошкино.** | | | | | |
| 8.1  8.2  8.4 | Уборка территории вокруг здания клуба в д. Кошкино (уборка веток слева от дороги до клуба, за клубом до реки)  Обрезка кустарников и деревьев вокруг клуба, побелка деревьев, посадка цветов в вазоны.  Уборка парка прилегающего к доту. | до 15.05.2023г. | | | Шупарская С.П.  Калныш Л.А.    Жители деревни  Шупарская С.П., Калныш Л.А.,  староста и жители деревни |
| 9. | **Благоустройство территории у**  **сельского клуба дер. Захонье-2.** | | | | | |
| 9.1  9.2  9.3 | Уборка территории вокруг здания клуба в д. Захонье-2.  Обрезка кустарников и деревьев вокруг клуба, побелка деревьев.  Посадка цветов в вазоны. | до 15.05.2023г. | | | Кочукова В.И. |
| 10. | **Благоустройство территории у торгового центра пос. Кингисеппский**  **у магазинов в населенных пунктах** | | | | | |
| 10.1  10.2  10.3  10.4 | Уборка территории торгового центра п.Кингисеппский и прилегающих территорий    Очистка поребриков от песка.  Уборка внутреннего двора торгового центра пос. Кингисеппский.  Восстановление газонов, перекопка и посадка цветов на клумбы.  Уборка территории прилегающей к торговым точкам в населенных пунктах в пределах зоны санитарной очистки. | до 15.05.2023г. | | | Руководители торговых точек, расположенных на территории п.Кингисеппский и  деревень:  Кошкино  1 Мая  Захонье-2  Новопятницкое  Собственники и арендаторы торговых площадей |
| 11. | **ЛОГБУ**  **"Кингисеппский дом - интернат для престарелых и инвалидов"** | | | | | |
| 11.1  11.2  11.3  11.4 | Уборка прилегающей территории по периметру дома-интерната на расстоянии 10 метров от ограждения.  (вырубка кустарника, сжигание веток), уборка мусора.  Уборка территории от забора до канавы за зданием ДИ  Уборка территории между домом-интернатом и детским садом.  Уборка территории дороги со стороны амбулатории и между д/интернатом и детским садом. | до 15.05.2023г. | | | Титойкина О.Н., коллектив сотрудников дома интерната. |
| 12 | **Баня пос. Кингисеппский** | | | | | |
| 12.1 | Уборка прилегающей территории по периметру бани до дороги пос. Кингисеппский. | до 15.05.2023г. | | | Харенкова Н.Г.  Смолко Т.Д. |
| 13. | **Котельная пос. Кингисеппский и дер. Кошкино** | | | | | |
| 13.1  13.4 | Уборка территории от сухих листьев и мусора.    Уборка территории вдоль теплотрассы. | до 15.05.2023г. | | | АО «ЛОТЭК»  и ООО « КоммунЭнерго» |
| 14. | **ГУП «Леноблводоканал» (водоснабжение и водоотведение)** | | | | | |
| 14.1    14.2  14.3  14.4  14.5 | Уборка территории у мастерских.  Уборка прилегающей территории у КНС пос. Кингсеппский.  Уборка территории вокруг водоразборных колонок в д. Малый Луцк и Захонье-2.  Уборка территории ЗСО скважины и за территорией ЗСО до теплотрассы в сторону МКД № 12 п.Кингисеппский | до 15.05.2023г. | | | ГУП «Леноблводоканал» |
| 15. | **Уборка и благоустройство территории постоянно не закрепленной за организациями и не обслуживаемой ООО «УК Коммунальные сети»** | | | | | |
| 15.1. | Вручение предписаний собственникам гаражей.  Уборка территории у гаражей | до 17.04.2023г.  до 15.05.2023 г. | | | Администрация поселения  Собственники гаражей. |
| 15.2 | Уборка дороги от школы до Таллиннского шоссе. | | до 01.05.2023г. | | Временные общественные работы по договору |
| 15.2 | Уборка мусора вдоль пешеходной дорожка от п.Кингисеппский на Олимпийский мост и вдоль региональной дороги от п.Кингисеппский до Таллинского шоссе. | | до 15.05.2023г. | | Договора ГПХ (администрация) |
| 15.3 | Посадка цветов, разбивка клумб у домов. | | Май | | Население |
| 16. | **Уборка и благоустройство территорий прилегающих к предприятиям и организациям, расположенным на территории поселения** | | | | | |
| 16.1 | **д. Александровская Горка** | | | | | |
| 16.2.  16.3. | Уборка вдоль дороги до домов в деревни Александровская Горка.  Уборка у домов. | | | до 01.05.2023г.  до 01.05.2023г. | Жители домов  Жители домов |
| 17. | **д. Новопятницкое** | | | | | |
| 17.1  17.2  17.3 | Уборка территории вокруг здания магазина  д. Новопятницкое.  Уборка территории от СТО до Сланцевского перекрестка  Уборка плинтовок от автобусной остановки в Новопятницкое (сторона на город) до ПМК-12 и ООО «Налс» | до 15.05.2023г.  до 15.05.2023г.  до 15.05.2023г. | | | Руководитель магазина и кафе  Руководитель СТО  Временные общественные работы, Договора ГПХ (администрация) |
| 18 | **Садоводство «Дружба»** | | | | | |
| 18.1  18.2  18.3. | Уборка мелиоративной канавы  Вывоз свалок  Уборка берега р.Луга, прилегающей территории берега реки Луга к СНТ. | до 15.05.2023 г. | | | Председатель СНТ |
| 19. | **Территория населенных пунктов** | | | | | |
| 19.1. | Уборка прилегающих территорий к частным домам.  Уборка сухой травы, листьев, веток, строительных материалов перед домовладениями и за домовладениями. | до 15.05.2023г. | | | Старосты деревень  Жители деревень  . |

Начальник сектора ЖКХ, ГО и ЧС

Рядова Т.Ю.