

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

**«Большелуцкое сельское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2024 года № 58

**О мерах по пропуску**

**весеннего паводка на территории**

**муниципального образования**

**“Большелуцкое сельское поселение”**

**муниципального образования**

**“Кингисеппский муниципальный район”**

**Ленинградской области**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах, с целью своевременного принятия мер и устойчивой работы объектов, расположенных на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в условиях возможного наводнения, а также подготовки мероприятий по пропуску весеннего паводка 2024 года администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Организовать оперативную группу при администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» по ликвидации последствий возможного паводка в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель - исполняющий обязанности главы администрации | О.В. Петров |
| Зам. председателя - заместитель главы администрации | Д.А. Матренина |
| Члены комиссии –  начальник сектора по ЖКХ, вопросам ГО и ЧС | Т.Ю. Рядова |
| директор ООО «УК» Коммунальные сети» | И.В. Михайловский |
| Представитель ГУП «Леноблводоканал» | по согласованию |

2. Руководителям предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», принять к безусловному исполнению перечень мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2024 года (приложение 1).

3. Назначить ответственными за сообщение по подвижке льда и подъёму уровня воды старост населённых пунктов:

Васильева В.В. дер. Куровицы, Орлы

Гончаренко В.П. дер. Свейск, Кошкино, Сережино

Пахомов А.П. дер. Большой Луцк

Велижанина С.Л. дер. Пулково

4. Обо всех изменениях в поведении ледохода и возникновении, в связи с этим чрезвычайных ситуаций, немедленно докладывать в администрацию поселения (телефоны:8(81375) 69-494; 69-535) либо в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» (тел. (881375) 48888).

5. Разместить данное постановление на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности

главы администрации О.В. Петров

*Приложение 1*

Утверждено

постановлением администрации МО

«Большелуцкое сельское поселение»

от 04.03.2024 года № 58

# ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по ликвидации**

**возможных последствий весеннего паводка**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  **исполнения** |
| 1. | Организация наблюдения за поведением льда на реке | Старосты и жители населенных пунктов | Март, апрель |
| 2. | Уточнение сил и средств к ведению спасательных и других работ в зоне затопления. | Администрация поселения, руководители объектов | Март |
| 3. | Организация дежурства руководящего состава во время ледохода. | Рядова Т.Ю. | по факту |
| 4. | Приведение в готовность медицинского персонала амбулатории, ФАП к действиям по оказанию помощи пострадавшим. | Заведующий амбулаторией, заведующий ФАП | март, апрель |
| 5. | Подготовка служебных помещений в случае необходимости для размещения эвакуированного населения из зон возможного затопления в ЦСДК п. Кингисеппский | Администрация поселения, руководители объектов | по мере необходимости |
| 6. | Информация населению об ожидаемых зонах затопления и угрозе наводнения | Администрация поселения, службы связи и оповещения объектов | по мере необходимости |
| 7. | Эвакуация населения в населенных пунктах в случае повышения уровня воды в реке Луге выше критической отметки:  Д. Большой Луцк, д. Свейск, д. Сережино, д. Кошкино, д. Орлы, д. Куровицы, д. Свейск – в ЦСДК п. Кингисеппский, | Администрация поселения,  Комиссия по ЧС  Директор ЦСДК п. Кингисеппский | по мере  необходимости |
| 8. | Обеспечение транспортом для проведения эвакуации и ликвидации последствий наводнения. | Администрация поселения, руководители объектов | по мере необходимости |
| 9. | Организация круглосуточного дежурства и оповещения в случае наводнения, укрепление конструкций построек. | Старосты и жители населенных пунктов | по мере необходимости |
| 10. | 1. Организовать мероприятия по обеспечению готовности территории муниципального образования к паводковому периоду, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации, ливневой канализации и дренажных систем.  2. Взять под жесткий контроль обеспечение канализационных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки.  3. Осуществлять обеззараживание воды децентрализованных источников водоснабжения (скважины, водоразборные колонки). | Организация по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории поселения  (ГУП «Леноблводоканал») | по мере необходимости |