
 Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации МО
«Большелуцкое  сельское поселение» 
 от 21.01.2025 года № 14


ПЕРЕЧЕНЬ
(План-график)
мероприятий по ликвидации
возможных последствий весеннего паводка
на 2025 год

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок
исполнения

	1.
	Информирование населения о действиях в случаях возможного паводка
	Администрация поселения
	Февраль, март

	2.
	Организация наблюдения за поведением льда на реке
	Старосты и жители населенных пунктов
	Март, апрель

	3.
	Уточнение сил и средств к ведению спасательных и других работ в зоне затопления.
	Администрация поселения, руководители объектов
	Март

	4.
	Организация дежурства руководящего состава во время ледохода.
	Начальник сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации поселения
	по факту

	5.
	Приведение в готовность медицинского персонала амбулатории, ФАП к действиям по оказанию помощи пострадавшим.
	Заведующий амбулаторией, заведующий ФАП
	март, апрель

	6.
	Подготовка служебных помещений в  случае необходимости для размещения эвакуированного населения из зон возможного затопления в ЦСДК п. Кингисеппский
	Администрация поселения, руководители объектов
	по мере необходимости

	7.
	Информация населению об ожидаемых зонах затопления и угрозе наводнения
	Администрация поселения, службы связи и оповещения объектов

	по мере необходимости

	8.
	Эвакуация населения в населенных пунктах в случае повышения уровня воды в реке Луге выше критической отметки:
Д. Большой Луцк, д. Свейск, д. Сережино, д. Кошкино, д. Орлы,  д. Куровицы, д. Свейск – в ЦСДК п. Кингисеппский,
	Администрация поселения,




Комиссия по ЧС

Директор ЦСДК п. Кингисеппский
	по мере
необходимости

	9.
	Обеспечение транспортом для проведения эвакуации и ликвидации последствий наводнения.
	Администрация поселения, руководители объектов
	по мере необходимости

	10. 
	Организация круглосуточного дежурства и оповещения в случае наводнения, укрепление конструкций построек.
	Старосты и  жители населенных пунктов
	по мере необходимости

	11. 
	1. Организовать мероприятия по обеспечению готовности территории муниципального образования к паводковому периоду, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации, ливневой канализации и дренажных систем. 
2. Взять под жесткий контроль обеспечение канализационных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки.
3. Осуществлять обеззараживание воды децентрализованных источников водоснабжения (скважины, водоразборные колонки).
	Организация по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории поселения
(ГУП «Леноблводоканал»)
	по мере необходимости
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Постановление разослать:
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	Дело – 1экз.
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	Итого: (2) экз.



Дата рассылки                                             Подпись





