Приложение

к ежеквартальному отчету

на 31.12.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра поселок Кингисеппский муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Обустройство зоны отдыха между многоквартирными домами №2 и №3 пос. Кингисеппский |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 г. | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | Смета составлена, получена положительная оценка экспертизы. Контракт заключен. |
| 1.2 | Проведение работ по обустройству зоны отдыха между многоквартирными домами № 2 и № 3 п. Кингисеппский. | 2 – 3 квартал 2019 г. | Поставщик товара, работ, услуг. | Обустройство зоны отдыха для населения | Работы проведены |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленным муниципальным контрактом | 4 квартал 2019 г. | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 30.10.2019 |
| 1.4 | Оплата выполненных работ | 4 квартал 2019 г. | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» |  | Платежные поручения от 03.12.2019 № 579267 и от 23.12.2019 № 750572 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра поселок Кингисеппский муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2019 г. | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Акт приема-передачи от 30.10.2019 Оплачено 03.12.2019 и 23.12.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в установленные сроки | Отчет на 01.04.2019 г. Отчет на 01.07.2019 года Отчет на 01.10.2019 года Отчет на 31.12.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп. соглашение № 1 по срокам приемки и оплаты. Доп. соглашение № 2 на сумму 10388529,20 рублей из местного бюджета и изменение значения целевого показателя. Доп. соглашение № 3 на 10 104 188,80 руб. из местного бюджета |