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АДМИНИСТРАЦИЯ
Большелуцкого сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2025 года № 419

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.  в сфере теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, администрация Большелуцкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения, согласно приложению.
       2. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника сектора ЖКХ, ГО и ЧС администрации Большелуцкого сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Большелуцкого сельского поселения и в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
Большелуцкого сельского поселения				О.В. Петров






Приложение
к постановлению администрации
Большелуцкого сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
от 15.05.2025 № 419

ПЛАН
подготовки Большелуцкого сельского поселения
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2022-2023г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 21
Длительность отопительного периода, сутки: 245
Аварийные ситуации – 0 на внешних сетях, 0 на внутренних сетях.
1.2. Отопительный период 2023-2024г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:21
Длительность отопительного периода, сутки: 225
Аварийные ситуации – 1 на внешних сетях, 1 на внутренних сетях.
1.3. Отопительный период 2024-2025г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:21
Длительность отопительного периода, сутки:
Аварийные ситуации – 0 на внешних сетях, 0 на внутренних сетях.

2. Погодные условия:
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:
	

	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП 
2021-2022
	7,0
	8,0
	-1
	-8
	-10
	-10
	1
	3
	12

	ОЗП 
2022-2023
	8,0
	8,0
	1
	-12
	-12
	-2
	-2
	5
	10

	ОЗП 
2023-2024
	14,0
	6,0
	1
	-9
	-8
	-3
	-2
	7
	12

	ОЗП 
2024-2025
	12,0
	6,0
	1
	-3
	-5
	-5
	-1
	5
	11



3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения, ТСО

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.06.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025

	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г
	не позднее 20.11.2025
	Северо-Западное управление Ростехнадзора

	14.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025
	Администрация Большелуцкого сельского поселения
























































Постановление подготовлено:
	Начальник сектора по ЖКХ, ГО и ЧС
	
	Рядова Т.Ю.
	
	

	должность
	
	Ф.И.О.
	
	подпись


Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.  в сфере теплоснабжения на территории Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

	Постановление является (не является) нормативно-правовым актом
	

	Постановление подлежит (не подлежит) публикации
	

	ненужное – вычеркнуть


Постановление размещено на сайте администрации для прохождения независимой антикоррупционной экспертизы: ______________________________________________
                                                                            (подпись разработчика, дата размещения)
Постановление направлено в Кингисеппскую городскую прокуратуру:
___________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О. отправителя, дата направления)
Согласовано:
	Заместитель главы администрации
	
Матренина Д.А.
	
	

	
	фамилия и инициалы
	подпись
	дата

	Главный специалист
Юрисконсульт                  
	Емченко Т.В.
	
	

	
	фамилия и инициалы
	подпись
	дата




Постановление разослать:
	1
	Дело – 1экз.
	5
	

	2
	ЖКХ – 1 экз.
	6
	

	3
	
	7
	

	4
	
	8
	Итого: (2) экз.



Дата рассылки                                             Подпись
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